## Slide 1
HABILIDADES TRANSVERSALES
Metodologías Ágiles
Trabajo iterativo e incremental utilizando frameworks como Scrum o Kanban.
Nivel: Todos los niveles
dataquantum

## Slide 2
Índice de Módulos
Metodologías Ágiles
1
El Manifiesto Ágil
Valores y principios · Ágil vs cascada · Mentalidad ágil
2
Scrum
Roles: PO, SM, Dev Team · Ceremonias y artefactos · Sprints y velocity
3
Kanban
Tablero Kanban · Límites WIP · Métricas de flujo
4
Escalado Ágil
SAFe y LeSS · OKRs y alineación · Equipos de equipos
5
Mejora Continua
Retrospectivas efectivas · Kaizen y lean · Métricas de madurez ágil
dataquantum

## Slide 3
MÓDULO 1
El Manifiesto Ágil
→ Valores y principios
→ Ágil vs cascada
→ Mentalidad ágil
dataquantum · Metodologías Ágiles

## Slide 4
Módulo 1: El Manifiesto Ágil
El Manifiesto Ágil: Una Revolución en el Desarrollo de Software
En 2001, 17 desarrolladores firmaron el Manifiesto Ágil, cambiando para siempre la forma de desarrollar software. Hoy, el 71% de las organizaciones usan metodologías ágiles (PMI 2024). No es una moda: es la respuesta al fracaso del modelo en cascada.
1 / 5
dataquantum

## Slide 5
Módulo 1: El Manifiesto Ágil
Los 4 Valores del Manifiesto Ágil
Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Software funcionando sobre documentación exhaustiva. Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Respuesta al cambio sobre seguir un plan. 'Aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la izquierda.'
2 / 5
dataquantum

## Slide 6
Módulo 1: El Manifiesto Ágil
Los 12 Principios Ágiles
Los principios guían la aplicación de los valores: entrega temprana y continua de software valioso, bienvenida al cambio incluso tarde en el desarrollo, entrega frecuente (semanas, no meses), colaboración diaria entre negocio y desarrollo, y mejora continua del equipo.
3 / 5
dataquantum

## Slide 7
Módulo 1: El Manifiesto Ágil
Ágil vs Cascada: Los Trade-offs
Cascada: planificación completa al inicio, entrega al final, cambios costosos. Ideal para proyectos con requisitos fijos (construcción, hardware). Ágil: planificación iterativa, entregas frecuentes, cambios bienvenidos. Ideal para software donde los requisitos evolucionan.
4 / 5
dataquantum

## Slide 8
Módulo 1: El Manifiesto Ágil
Ejercicio Práctico
Analiza un proyecto real o ficticio que fracasó con metodología en cascada: identifica qué principios ágiles habrían evitado el fracaso, cómo se habría estructurado el proyecto con Scrum y qué valor se habría entregado en las primeras 2 semanas.
5 / 5
dataquantum

## Slide 9
MÓDULO 2
Scrum
→ Roles: PO, SM, Dev Team
→ Ceremonias y artefactos
→ Sprints y velocity
dataquantum · Metodologías Ágiles

## Slide 10
Módulo 2: Scrum
Scrum: El Framework Ágil más Adoptado
Scrum es usado por el 66% de los equipos ágiles (State of Agile Report 2024). No es un proceso rígido: es un framework ligero que define roles, eventos y artefactos mínimos para gestionar trabajo complejo de forma iterativa e incremental.
1 / 5
dataquantum

## Slide 11
Módulo 2: Scrum
Los 3 Roles de Scrum
Product Owner: maximiza el valor del producto, gestiona el backlog y prioriza. Scrum Master: facilita el proceso, elimina impedimentos y protege al equipo. Development Team: autoorganizado, multifuncional, entrega el incremento de producto en cada sprint.
2 / 5
dataquantum

## Slide 12
Módulo 2: Scrum
Los 5 Eventos de Scrum
Sprint (1-4 semanas): el corazón de Scrum. Sprint Planning: qué se hará y cómo. Daily Scrum (15 min): sincronización diaria. Sprint Review: demostración al stakeholder. Sprint Retrospective: mejora del proceso. Cada evento tiene un propósito y un timebox.
3 / 5
dataquantum

## Slide 13
Módulo 2: Scrum
Los 3 Artefactos de Scrum
Product Backlog: lista priorizada de todo el trabajo pendiente. Sprint Backlog: trabajo seleccionado para el sprint actual. Incremento: la suma de todo el trabajo completado, siempre en estado potencialmente entregable. La transparencia de los artefactos es fundamental.
4 / 5
dataquantum

## Slide 14
Módulo 2: Scrum
Ejercicio Práctico
Simula un sprint completo de 2 semanas para una app de gestión de tareas: escribe 10 historias de usuario con criterios de aceptación, realiza el Sprint Planning seleccionando las de mayor valor, crea el tablero Scrum y facilita una retrospectiva al final.
5 / 5
dataquantum

## Slide 15
MÓDULO 3
Kanban
→ Tablero Kanban
→ Límites WIP
→ Métricas de flujo
dataquantum · Metodologías Ágiles

## Slide 16
Módulo 3: Kanban
Kanban: Flujo Continuo y Mejora Visual
Kanban es un método de gestión del trabajo que visualiza el flujo, limita el trabajo en progreso (WIP) y maximiza la eficiencia. A diferencia de Scrum, no tiene roles ni sprints fijos: es un sistema de mejora continua aplicable a cualquier proceso existente.
1 / 5
dataquantum

## Slide 17
Módulo 3: Kanban
El Tablero Kanban
El tablero Kanban visualiza el flujo de trabajo con columnas (Por hacer, En progreso, En revisión, Hecho). Cada tarjeta representa una tarea. La visualización revela cuellos de botella, tareas bloqueadas y distribución del trabajo de forma inmediata.
2 / 5
dataquantum

## Slide 18
Módulo 3: Kanban
Límites WIP: La Clave de Kanban
WIP (Work In Progress) es el número máximo de tareas simultáneas por columna. Limitar el WIP fuerza a terminar antes de empezar, reduce el multitasking (que reduce la productividad un 40%), revela cuellos de botella y mejora el tiempo de ciclo.
3 / 5
dataquantum

## Slide 19
Módulo 3: Kanban
Métricas de Flujo
Lead Time: tiempo desde que se solicita hasta que se entrega. Cycle Time: tiempo desde que se empieza hasta que se termina. Throughput: número de tareas completadas por unidad de tiempo. El Cumulative Flow Diagram visualiza el flujo y detecta problemas sistémicos.
4 / 5
dataquantum

## Slide 20
Módulo 3: Kanban
Ejercicio Práctico
Implementa un tablero Kanban para el proceso de desarrollo de tu equipo: define las columnas del flujo real, establece límites WIP basados en el tamaño del equipo, mide el cycle time durante 2 semanas e identifica el principal cuello de botella.
5 / 5
dataquantum

## Slide 21
¡Sigue aprendiendo!
Metodologías Ágiles
dataquantum Learning Platform